湖南省2025年乡村建设任务清单

| 序号 | 任务 名称 | 牵头部门 | 建设目标 | 建设内容 | 建设规模 | 建设标准 | 涉及范围 （县市区） | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 村庄规划编制 | 省自然 资源厅 |  | 坚持“试点先行，标杆引领”，持续做好村庄规划，扎实推进村庄规划落地实施，以示范引领带动乡村振兴。建立村庄规划实施评估机制，将村庄规划作为乡村建设活动项目安排、资金使用的依据，提高规划实施度。将村庄规划成果纳入国土空间规划“一张图”，强化规划监督实施 | 13个重点片区、1000个省级重点村庄 | 村庄规划符合《湖南省村庄规划编制工作指南（2021修订版）》规定 | 县市区 | 2025.12 |
| 2 | 推进“高效办成农村建房一件事” | 省自然 资源厅 |  | 深入推进农房平台与省“一网通办”系统和“湘易办”超级服务端、居民自建房安全专项整治管理平台对接，实现农村建房“一件事”网上办、掌上办 |  |  | 县市区 | 2025.12 |
| 3 | 加强长株潭生态绿心乡村风貌引导 | 省自然 资源厅 |  | 组织编制长株潭生态绿心乡村地区风貌管控导则 |  |  | 长株潭生态绿心相关市县(市区) | 2025.12 |
| 4 | 农村道路畅通工程 | 省交通运输厅 | 新建农村公路 | 农村公路提质改造 | 3000公里 | 三、四级公路等 | 全省 | 2025.12 |
| 5 | 小型水库除险加固项目 | 省水利厅 | 小型水库除险加固 | 主要包括挡水建筑物、泄水建筑物、放水建筑物等除险加固及防汛公路、防汛仓库、管理用房等相关建设内容 | 实施907座小型水库除险加固 | 小(1)型203座，按500万元/座建设、小(2)型704座，按200万元/座建设 | 全省 | 2025.12 |
| 6 | 重点山洪沟防洪 治理 | 省水利厅 | 治理河段沿河村落的防洪标准和防护能力得到有效提升 | 生态护岸、堤防建设和河道清淤疏浚等 | 每条山洪沟概算投资约1000万元 | 10年一遇 | 资兴市、衡山县、双峰县、慈利县 | 2025.12 |
| 7 | 2025年站网雷达 工程 | 省气象局 | 提升气候及气候变化观测能力、完善农业气象观测支撑能力、完善雷电监测网 |  | 新建4个智能气候站、8个生态站、1套高光谱辐射观测系统、1套蒸散发观测系统、14个闪电定位仪 |  | 14个市州 | 2025.12 |
| 8 | 东南区域人工影响天气能力建设（湖南段）配套建设一期工程 | 省气象局 | 提升全省人工影响天气作业能力 |  | 更新20套人影火箭发射架、改造46门人影高炮、人影作业站点实景监控改造 |  | 14个市州 | 2025.12 |
| 9 | 10千伏及以下农村电网巩固提升工程 | 省发展改革委 | 提升农村地区电网供电保障能力，优化电网结构 | 新建、改造10千伏线路；配变 | 新建、改造10千伏线路1069千米；配变292台 | 国家农网巩固提升“两率一户” 目标 | 全省 | 2025.12 |
| 10 | 农产品产地冷藏保鲜设施 建设 | 省农业农村厅 | 持续提升农产品产地保鲜能力 | 产地冷链集配中心、农产品产地冷藏保鲜设施 | 县市区自行 确定 | 湖南省农产品产地冷藏保鲜设施建设技术方案 | 县市区 | 2025.12 |
| 11 | 推进实施数字乡村建设发展工程 | 省民政厅 | 指导开展乡村地名标志设置，提升乡村地名服务水平 | 开展试点，指导规范设置乡村地名标志 | 每个县安排60万元，每县选择1—2个乡镇，指导规范新设乡村地名标志牌300块以上 | 发文明确 | 邵阳县、新化县、沅陵县、永顺县、保靖县 | 2025.12 |
| 12 | 实施数字乡村建设发展工程 | 省数据局 | 推动‘互联网+政务服务’实现省、市、县、乡、村五级全覆盖，到2025年，全省政务服务事项网上可办率达到99%（法律法规另有规定的事项除外） | 推广“一网通办”系统使用，确保线上线下服务并行提供，满足企业和群众多样化的办事需求，实现线上线下无差别受理、同标准办理。 提供统一身份认证支撑能力，提高各省直单位统一身份认证率，推动各业务系统与政务服务网身份互认，简化企业、群众办事流程 完善“湘易办”超级服务端建设，以高频政务服务事项为重点，推进覆盖范围广、应用频率高的政务服务事项向移动端延伸，实现更多政务服务事项“掌上办”、“指尖办” |  | 通过精简办事环节和流程再造，提升政务服务事项的网上办理深度，减少一级网办深度事项，扩大可网办事项 范围 | 县市区 | 2025.12 |
| 13 | 2025年农村移动通信网络信号升格 | 省通信管理局 | 加快农村移动通信基础设施建设，提升无线通信网络覆盖深度和广度 | 新建、共享4G/5G基站，同步建设铁塔、传输设施等 | 新建7000个4G/5G基站，共享1000个4G/5G 基站 |  | 全省 | 2025.12 |
| 14 | 2025年农村宽带网络能力提升 | 省通信管理局 | 提升农村地区宽带网络能力，千兆光网通达能力按需向乡村延伸 | 新增光纤端口，新建和改造传输光缆 | 新增光纤端口约84万个，新建和改造传输光缆约20000公里 |  | 全省 | 2025.12 |
| 15 | 2025年民族地区有线高清交互数 字电视机顶盒 推广普及项目 | 省广播电视局 | 民族地区非高清有线电视用户的机顶盒置换升级为高清智能终端 | 按照《国家广播电视总局办公厅、财政部办公厅<关于实施民族地区有线电视高清交互数字电视机顶盒推广普及项目有关事项的通知>》（广电办发〔2021〕160号）要求，2025年在全省民族地区15个市县，依托现有网络支持高清交互条件的基础上，将20000户非高清有线电视机顶盒升级为高清机顶盒或集成了高清交互功能的智能终端 | 完成20000 套有线高清交互数字电视机顶盒推广，有线高清交互机顶盒用户信息录入率 100%、安装开通率100% | 全省民族地区15个市县完成20000户非高清有线电视用户的机顶盒置换升级为高清智能终端 | 吉首市、泸溪、凤凰、花垣、保靖、古丈、永顺、龙山、江华、新晃、芷江、靖州、通道、麻阳、城步共15个市县 | 2025.10 |
| 16 | 市县两级应急广播建设 | 湖南省广播电视局 | 完成相关县市区应急广播体系建设 | 2025年底前，完成未受中央补助的59个县市区应急广播体系建设和验收 | 59个县市区 | 70%以上的行政村部署2套（含）以上应急广播主动发布终端；灾害事故多发易发地区和乡村治理重点地区行政村主动发布终端覆盖率达到100%，20户以上自然村部署1套（含）以上应急发布终端 | 未受中央补助的59个县市区 | 2025.12 |
| 17 | 2025年农民体育健身工程（行政村项目） | 省体育局 | 完成部分行政村体育设施配备 | 为在“十四五”时期完成我省行政村体育场地设施全覆盖的目标，拟采购360套农体器材（包括1副篮球架和2张乒乓球桌）或健身路径器材（每套包括6+1件室外健身器材）安排给至今未建有体育设施的行政村，着力构建县市区、乡镇（街道）、行政村（社区）三级全民健身设施网络 | 360个行政村 | 360套农体器材（包括1副篮球架和2张乒乓球桌）或健身路径器材（每套包括6+1件室外健身器材） | 无体育设施的相关行政村 | 2025.12 |
| 18 | 实施农村低收入群体6类重点对象危房改造 | 省住建厅 | 确保低收入群体6类重点对象住房 安全 | 实施农村低收入群体6类重点对象危房改造和7度设防地区农房抗震改造 | 2025年危房改造县市区上报需求 7239户 | 建成后的房屋要求质量安全达标、配套设施 齐全 | 上报改造需求的县市区 | 2025.12 |
| 19 | 推进农房质量提升 | 省住建厅 | 建立农村房屋建设管理长效机制 | 完善农村住房建设管理机制，以县区为单位建立统一监管模式。开展常态化隐患排查机制，推广各地的优秀经验做法 | 所有的新建农房 | 不断完善农房建设管理体系，提升农房质量 | 所有县市区 | 2025.12 |
| 20 | 农村人居环境整治提档升级工程 | 省农业农村厅 | 支持10个县推进农村人居环境整治 | 推进农村公共厕所建设、生活垃圾分类减量与利用、村容村貌整体提升 | 重点支持20个左右乡镇全域推进农村人居环境整治 | 农村人居环境全面实现干净、整洁、有序的目标 | 十四五以来尚未实施中央预算内投资农村人居环境整治项目的县市区 | 2025.12 |
| 21 | 湖南省供销合作社系统再生资源回收利用网络体系建设 | 省供销合作总社 | 完成5个县市区再生资源回收利用网络建设 | 在桃江县、慈利县、衡南县、湘潭、岳阳楼区建设再生资源分拣中心及回收网络 | 依据申报通知 | 严格按照下达的项目建设内容、建设规模、申报时提供的设备清单及相关制度管理要求执行 | 桃江县、慈利县、衡南县、湘潭市、岳阳楼区 | 2025.12 |
| 22 | 乡镇标准化寄宿制学校 | 省教育厅 | 完成300左右个项目校建设 | 校舍建设和设施设备采购 | 各项目校按项目规划建设 | 根据湖南省乡镇标准化寄宿制学校建设标准 | 纳入项目规划的县市区 | 2025.12 |
| 23 | 乡村教师公费定向培养 | 省教育厅 | 为乡村学校补充优秀师资 | 招收公费定向师范生 | 招收3000人左右 | 满足县市区乡村教师补充需求 | 有培养需求的县级行政区 | 2025.12 |
| 24 | 县域高中结对帮扶 | 省教育厅 | 十五县高中教育质量得到显著提升 | 办学治校、教研教学、育人质量 | 15所省级优质高中“1对1”结对帮扶十五县县级高中 | 按照专门考核评估体系进行评价验收 | 15个省乡村振兴重点帮扶县 | 2025.12 |
| 25 | 农村殡葬设施建设 | 省民政厅 | 完善农村公益性公墓布局 | 殡葬设施建设，新建农村公益性公墓 | 新建农村公益性公墓不少于20个 | 发文明确 | 根据市州、县市区申报确定 | 2025.12 |
| 26 | 农村老年助餐服务点建设 | 省民政厅 | 建设老年助餐服务点 | 重点依托现有养老服务设施等存量资源，采取新建、改扩建、整合等方式建设农村老年助餐服务点 | 100个 | 发文明确 | 各县市区 | 2025.12 |
| 27 | 未成年人救助保护机构建设 | 省民政厅 | 加强未成年人救助保护机构建设，提升未成年人救助保护能力 | 支持未成年人救助保护机构改扩建 | 改扩建未成年人救助保护机构3—5个 | 发文明确 | 根据市州、县市区申报确定 | 2025.12 |
| 28 | 县域医疗卫生机构能力建设 | 省卫生健康委 | 完成一批基层医疗卫生机构特色科室建设任务 | 基层医疗卫生机构特色科室设施改造、人才引进培养、新技术新项目引进、紧缺设备采购等 | 40个县（市） | 发文明确 | 脱贫县（市） | 2025.12 |
| 29 | 基层医疗卫生机构能力建设 | 省卫生健康委 | 建设一批县域医疗卫生次中心 | 基层医疗卫生机构科室设置、人才队伍建设、医疗设备配备、信息化建设等 | 20个中心乡镇卫生院 | 发文明确 | 根据市州、县市区申报确定 | 2025.12 |
| 30 | 支持发展新型农村集体经济扶持计划 | 省委组 织部 | 推动村级集体经济发展壮大 | 选择一批具备一定条件的行政村作为扶持对象 | 1250个村（含农村社区） | 按《关于强化农村基层党组织政治功能和组织功能扶持发展新型农村集体经济的通知》（中组发〔2023〕4号）文件要求落实，每村补助50万元实施新型农村集体经济发展项目 | 各县（市区） | 2025.12 |
| 31 | 送戏下乡 | 省文化和旅游厅 | 用“讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄”的艺术作品打好思想“主动仗”，种好文旅“责任田” | 按照分级管理的原则，组织各级各类戏曲艺术表演团体深入农村基层，为人民群众提供思想性、艺术性、观赏性强，喜闻乐见的精品力作，巩固农村思想文化宣传阵地 | 全年演出1.4万 余场 | 中央对原40个扶贫开发重点县所辖的888个乡镇，按6场/年/乡镇、5000元/场的标准给予补助；省级鼓励市县统筹省级公共文化服务体系建设专项资金，支持乡镇开展送戏下乡工作 | 全省各县乡镇 | 2025.12 |