湖南省农业工程建设领域市场主体信用评价

管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为维护公平诚信的市场秩序，优化营商环境，强化信用在招标投标活动中的激励约束作用，根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于健全社会信用体系的意见》《湖南省社会信用条例》《湖南省优化营商环境条例》《湖南省工程建设项目招标投标信用评价管理办法》，结合我省农业工程建设实际，制定本行业综合信用评价办法。

第二条 本办法适用于本省行政区域内种植业工程、畜牧（兽医）工程、渔业（渔港）工程、农田建设工程、农业生态工程等农业工程建设领域市场主体信用评价管理。

本办法所称农业工程建设领域市场主体是指从事农业工程建设项目勘察、设计、施工、监理、检验检测等各类主体。

第三条 省级农业农村部门负责指导和监督全省农业工程建设领域市场主体信用评价管理工作，制定信用管理相关制度。县级及以上农业农村部门负责本行政区域内农业工程建设领域市场主体信用信息的采集、审核、评价、公开和管理。

第四条 信用评价管理工作应遵循合法、客观、公平、公正和审慎的原则，不得泄露国家秘密、商业秘密和个人隐私。

第二章 信用信息分类和采集

第五条 农业工程建设领域市场主体信用信息包括履约业绩信息、优良行为信息、不良行为信息。

第六条 履约业绩信息是指市场主体在本省行政区域内近一年完工（以建设、设计、监理、施工四方责任主体完工报告为准）的依法必须招标项目业绩。

履约业绩信息由县级及以上农业工程项目主管部门负责采集（信息字段及要求见附件1），各级农业工程招标投标行政监督部门负责汇总、上报。

第七条 优良行为信息是指市场主体在本省行政区域内农业工程建设和其他社会活动中，获得表彰奖励、参与行业标准制定等形成的信息（具体情形及计分规则详见附件2）。

优良行为信息由市场主体提出申请，省级农业农村行政监督部门负责受理、审核、采集。

第八条 不良行为信息是指市场主体在农业工程建设活动中，因违法违规行为，受到县级及以上农业农村部门警告、通报批评、行政处罚、不良行为记录等信息。

不良行为信息按照“谁认定、谁采集”的原则，由县级及以上农业工程招标投标行政监督部门或项目主管部门进行采集。

第九条 省级农业农村部门可根据国家和我省有关政策，以及农业工程建设实际需要，适时调整信用信息内容和采集方式。

第三章 信用信息公开

第十条 各级农业农村部门按照“谁采集、谁公开”的原则，在7个工作日内，通过省级农业农村部门门户网站或指定平台公布农业工程建设领域市场主体的信用信息。

第十一条 农业工程建设领域市场主体信用信息公开期具体为：

1.履约业绩信息公开期限为1年；

2.优良行为信息公开期限为3年；

3.一般不良行为信息公开期限为1年，严重不良行为信息公开期限为2年；

4.法律法规以及国家、省相关政策另有规定的，从其规定。

第十二条 信息公开的内容应包括市场主体名称、统一社会信用代码、不良行为认定事由、记录部门、记录依据、记录日期、公开期限等。

第十三条 表彰奖励、行政处罚被依法变更或撤销的和信用信息公开期满的，负责归集的农业农村部门应当及时变更或删除相关信用信息。

第十四条 各级农业农村部门在农业工程建设项目监管工作中可以向省级农业农村部门申请调阅信用信息。

第四章 不良行为信息

第十五条 不良行为按照行为发生阶段分为投标不良行为信息和履约不良行为信息。

投标不良行为信息是指市场主体在农业工程建设项目投标环节，违反招标投标相关法律法规、规章及规范性文件规定的行为信息。投标不良行为信息的具体情形、计分规则及应用，按《湖南省工程建设项目招标投标信用评价管理办法》执行。

履约不良行为信息是指市场主体在农业工程建设项目实施环节，违反合同约定及工程建设相关法律法规、技术标准的行为信息。

第十六条 履约不良行为按情节轻重分为一般履约不良行为和严重履约不良行为。一般履约不良行为信息具体情形及计分规则见附件2；市场主体存在严重履约不良行为，信用评价结果直接记为零分，具体情形如下：

- 在农业工程建设活动中，因扰乱市场秩序受到公安机关治安处罚，或因违法犯罪被司法机关认定负有刑事责任的；

- 违反《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》及农业工程技术标准，造成重大及以上工程质量安全责任事故；或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全责任事故；或发生性质恶劣、社会影响大的较大工程质量安全责任事故的，且受到行政处罚的。

- 以欺骗、贿赂等不正当手段取得建设工程企业资质，或虚构农业工程建设项目套取财政资金的；

- 对农业工程发生的质量或安全事故隐瞒不报、谎报或拖延报告，或违反工程建设强制性标准开展质量检测，出具虚假检测数据、报告的；

- 未按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，弄虚作假，提供虚假勘察成果资料的；

- 未按审查批准的农业工程设计图纸或国家强制性标准施工，使用不合格材料、设备导致工程不达标，且拒不整改或未及时完成整改的；

- 未按审查批准的农业工程设计图纸或国家强制性标准实施监理，弄虚作假，将不合格的工程、原材料、设备等按合格签字验收的；

- 违反有关法律法规、技术标准、设计文件或合同约定，造成严重工程质量问题，拒不整改或经整改后仍影响工程正常使用的；

- 在单位公开信息、农业工程技术成果及工程建设全过程中，隐瞒真实情况、弄虚作假，提供虚假材料，谋取不正当利益的；

- 经人民法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠农业工程款，且拒不履行生效法律文书确定义务的；

- 因自身原因未按农业工程建设合同约定履约，导致年度建设任务逾期；

- 未按合同要求处理施工进度、设计变更等问题，或因自身原因导致农业工程未在规定时间内通过竣工验收的；

- 在农业工程建设中违反生态保护规定施工，造成土壤、水体、植被等生态环境严重破坏，且拒不修复的；

- 因自身原因恶意拖欠农业工程农民工工资，引发群体性上访事件，造成恶劣社会影响的；

- 编制的农业相关专题报告、初步设计文件，经行业主管部门或专业机构评审认定为不合格，且未按要求整改到位，影响工程立项或实施的；

- 存在其他严重违法违规行为，造成重大社会影响或公共利益损害，被县级及以上农业农村部门或其他有关部门依法严肃处理的。

第十七条 各级农业农村部门认定一般投标不良行为和一般履约不良行为（以下简称“一般不良行为”）前，可先向当事人下达限期整改通知书，拒不整改或整改不到位的认定为一般不良行为。

第十八条 各级农业农村部门在认定严重投标不良行为和严重履约不良行为（以下简称“严重不良行为”）前，应当履行告知程序（参照附件 3）。

当事人有异议的，可在收到告知书之日起5个工作日内提出异议，并提交相关证明材料，有关部门应当自收到异议之日起5个工作日内进行核实。当事人未提出异议或提出异议经核实无误的，有关部门向当事人送达严重不良行为认定书（参照附件 3），并报市级以上农业农村部门备案。

第五章 信用评价和应用

第十九条 农业工程建设领域市场主体信用评价实行年度评价与动态评价相结合。

每年3月前，省级农业农村行政监督部门根据上年度市场主体的优良行为信息、履约不良行为信息、履约业绩信息进行行业综合信用评价。

发生严重履约不良行为的，省级农业农村行政监督部门动态调整相关市场主体信用评价结果。

第二十条 市场主体信用评价采用评分制，省级农业农村行政监督部门按照“一主体一评价”的方式，汇总全省履约业绩信息、优良行为信息得分、履约不良行为信息后，对年度内有项目业绩的市场主体进行综合信用评分。

市场主体综合信用评分（Z）＝100＋“优良行为信息得分”－“一般履约不良行为信息扣分”，扣分总额超过 100 分的，综合信用评分（Z） 按 0 分计算；存在严重履约不良行为的，综合信用评分（Z）=0。

第二十一条 市场主体行业综合信用评价特殊情形处理：

1.在本办法印发之后，首次开展行业综合信用评价之前，在我省有履约业绩的市场主体综合信用评分均按满分计；

2.首次进入本省农业工程建设领域的市场主体，以本省行业平均分作为该市场主体行业综合信用评价分；

3.上年度无项目业绩的，履约不良行为信息计分按其上一次评价得分计算，优良行为信息得分按实际情况计算；

第二十二条 省级农业农村部门完成年度综合信用评价后，应及时将信用评价等级推送至省招标投标监管网和省公共资源交易服务平台。

第二十三条 农业工程建设领域市场主体信用评价结果作为行业综合信用评价结果在招标投标活动中应用，具体指标权重和分值设定，按照《湖南省工程建设项目招标投标信用评价管理办法》第三章第十三条执行。

第二十四条 农业工程建设领域市场主体信用评价结果的申诉，按照《湖南省工程建设项目招标投标信用评价管理办法》第五章第二十二条处理。

第二十五条 各地应建立完善农业工程建设领域市场主体守信激励和失信惩戒机制，拓展信用评价在行政许可、工程担保、日常监管、政策扶持、评优表彰等场景的应用。对信用评价结果较差的，作为“双随机、一公开”监管重点对象，加强事中事后监管，依法采取约束和惩戒措施。

第六章 监督管理

第二十六条 各级农业农村部门应当指定专人或委托专门机构负责农业工程建设领域市场主体的信用信息采集、审核、评价、公开和管理工作。

第二十七条 信用信息的真实性、完整性和及时性由提供信用信息的单位负责。

各级农业农村部门工作人员在农业工程建设领域市场主体信用管理工作中，应当依法履行职责。对提供虚假信用信息的单位和人员，移送相关部门依法查处。对上报虚假信用信息、篡改信用评价结果等滥用职权、玩忽职守的，依法依规追究责任。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

第二十八条 农业工程建设领域市场主体信用管理工作应当主动接受社会监督。

第七章 附则

第二十九条 本办法由湖南省农业农村厅负责解释，自发布之日起施行，有效期二年。

附件：1.项目履约业绩信息统计表

2.市场主体信用评价指标体系

3.市场主体信用评价文书参考式样

附件1

| 湖南省农业工程建设领域市场主体项目履约业绩信息统计表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市场主体信息 |  |  | 项目信息 |  |  |  |
|  | 主体名称 | 统一社会信用代码 | 所属行业评价类型 | 项目名称 | 项目履约业绩金额（万元） | 中标日期 | 完工日期 |
| 填写要求 | C（字符型） | C（字符型）数据长度：18 | C（字符型） 数据长度：2 01 施工类 02 勘察设计类 03 监理类 04 质量检测类 | C（字符型） | N（数值型） 项目总金额 | D（日期型） | D（日期型） |
| 示例 | **建筑工程有限公司 | 9143************** | 01 | **项目 | 100.00 | yyyy-mm-dd | yyyy-mm-dd |
| 备注： 1、所属行业评价类型分别对应：01 施工类；02 勘察设计类；03 监理类；04 质量检测类 2、中标日期为中标公告日期；完工日期为经四方责任主体签字盖章的完工报告日期。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

市场主体信用评价指标体系

| 1.1 勘察单位信用评价指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为类别 | 信息类别 | 序号 | 行为描述 | 评价文件 | 分值 | 满分 |
| 优良行为 | 优良行为信息 | 1 | 获得党中央、国务院功勋、荣誉、表彰 | 相关表彰文件(自获奖当年起算，有效期3年) | 20 | 20 |
|  |  | 2 | 获得省委、省政府或农业农村部表彰 | 相关表彰文件(自获奖当年起算，有效期3年) | 15 |  |
|  |  | 3 | 获得国家级优秀工程勘察设计奖 | 获奖证书(自获奖当年起算，有效期3年) | 15 |  |
|  |  | 4 | 获得国家级科技进步奖 | 获奖证书(自获奖当年起算，有效期3年) | 15 |  |
|  |  | 5 | 获得省部级优秀工程勘察设计奖 | 获奖证书(自获奖当年起算，有效期3年) | 10 |  |
|  |  | 6 | 获得省级科技进步奖 | 获奖证书(自获奖当年起算，有效期2年) | 8 |  |
|  |  | 7 | 主编国家标准 | 正式发布的标准文本 | 8 |  |
|  |  | 8 | 主编地方标准、行业标准 | 正式发布的标准文本 | 4 |  |
|  |  | 9 | 参编地方标准、行业标准 | 正式发布的标准文本（列明参编单位） | 2 |  |
|  |  | 10 | 参编国家标准 | 正式发布的标准文本（列明参编单位） | 2 |  |
| 不良行为 | 资质及合同管理 | 1 | 未按规定及时办理资质证书变更手续 | 资质证书 | -5 | 100 |
|  |  | 2 | 资质证书超出有效期 | 资质证书 | -10 |  |
|  |  | 3 | 未在规定时限内签订勘察合同 | 合同 | -10 |  |
|  |  | 4 | 合同备案登记延误超过15个工作日 | 备案记录 | -5 |  |
|  | 质量安全 | 1 | 未以项目批准文件、计划任务为依据编制勘察文件 | 勘察文件、项目批文、任务书 | -5 |  |
|  |  | 2 | 未按工程阶段要求编制专项勘察报告 | 勘察文件、项目批文、任务书 | -2.5 |  |
|  |  | 3 | 未按规定进行地质灾害评估 | 勘察文件、项目批文、任务书 | -5 |  |
|  |  | 4 | 勘察工作原始记录不按规定记录或记录不完整 | 勘察报告、评估报告、检查记录 | -2.5 |  |
|  |  | 5 | 勘察单位资质和实际投入人员须与投标文件承诺一致，每发现一处不一致 | 考勤记录、合同、检查记录 | -3 |  |
|  |  | 6 | 未配合施工验槽 | 验槽记录 | -5 |  |
|  |  | 7 | 地质条件变化未及时出具变更方案 | 变更通知单、施工日志 | -2.5 |  |
|  |  | 8 | 设计变更未在5个工作日内完成勘察补充 | 设计变更通知单、补充勘察文件 | -3 |  |
|  |  | 9 | 变更文件签章不完整 | 设计变更资料 | -1.5 |  |
|  |  | 10 | 关键节点会议缺席 | 会议签到表、影像资料 | -3 |  |
|  |  | 11 | 未按时提交会议纪要或落实会议决议 | 会议纪要、项目管理记录 | -1 |  |
|  |  | 12 | 未参与竣工验收技术论证 | 验收记录 | -5 |  |
|  |  | 13 | 验收整改意见逾期未回复 | 验收记录、整改通知单、回复记录 | -2.5 |  |
|  |  | 14 | 不按规定编制并提交勘察工作总结报告 | 工作总结报告、检查记录 | -2.5 |  |
|  |  | 15 | 勘察文件无项目负责人签字或签字不全 | 勘察文件、检查记录 | -1.5 |  |
|  |  | 16 | 项目完成后，勘察文件未归档保存或归档延误超过30天 | 归档记录、档案清单 | -2.5 |  |
|  |  | 17 | 归档文件资料不齐全，缺失关键附图 | 归档资料 | -1.5 |  |
|  |  | 18 | 各级农业农村部门检查每通报1处问题（此项最多扣10分） | 检查通报文件 | -2 |  |
|  |  | 19 | 违反《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》，及时纠正，未造成质量安全事故或其他严重后果 | 整改报告、检查记录 | -3 |  |
|  |  | 20 | 违反《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》，虽既成事实，但未造成质量安全事故或其他严重后果 | 检查记录、认定文件 | -5 |  |
|  | 其他行为 | 1 | 不按规定执行行政处罚决定 | 行政处罚文件 | -10 |  |
|  |  | 2 | 其他不良行为 | / | -2 |  |
| 2.1 设计单位信用评价指标 |  |  |  |  |  |  |
| 行为类别 | 信息类别 | 序号 | 行为描述 | 评价文件 | 分值 | 满分 |
| 优良行为 | 优良行为信息 | 1 | 获得党中央、国务院功勋、荣誉、表彰 | 相关表彰文件(自获奖当年起算，有效期3年) | 20 | 20 |
|  |  | 2 | 获得省委、省政府或农业农村部表彰 | 相关表彰文件(自获奖当年起算，有效期3年) | 15 |  |
|  |  | 3 | 获得国家级优秀工程勘察设计奖 | 获奖证书(自获奖当年起算，有效期3年) | 15 |  |
|  |  | 4 | 获得国家级科技进步奖 | 获奖证书(自获奖当年起算，有效期3年) | 15 |  |
|  |  | 5 | 获得省部级优秀工程勘察设计奖 | 获奖证书(自获奖当年起算，有效期3年) | 10 |  |
|  |  | 6 | 获得省级科技进步奖 | 获奖证书(自获奖当年起算，有效期2年) | 8 |  |
|  |  | 7 | 主编国家标准 | 正式发布的标准文本 | 8 |  |
|  |  | 8 | 主编地方标准、行业标准 | 正式发布的标准文本 | 4 |  |
|  |  | 9 | 参编地方标准、行业标准 | 正式发布的标准文本（列明参编单位） | 2 |  |
|  |  | 10 | 参编国家标准 | 正式发布的标准文本（列明参编单位） | 2 |  |
| 不良行为 | 资质及合同管理 | 1 | 未按规定及时办理资质证书变更手续 | 资质证书 | -5 | 100 |
|  |  | 2 | 资质证书超出有效期 | 资质证书 | -10 |  |
|  |  | 3 | 未在规定时限内签订设计合同 | 合同 | -10 |  |
|  |  | 4 | 合同备案登记延误超过15个工作日 | 备案记录 | -5 |  |
|  | 质量安全 | 1 | 未根据勘察成果文件进行工程设计 | 勘察成果、设计成果 | -5 |  |
|  |  | 2 | 未以项目批准文件、计划任务为依据编制设计文件 | 项目批文、任务书 | -5 |  |
|  |  | 3 | 未按规定进行专项论证（如深基坑、抗震等） | 论证报告 | -5 |  |
|  |  | 4 | 擅自修改已经审查合格的施工图 | 设计文件、检查记录 | -5 |  |
|  |  | 5 | 采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，未在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议 | 设计文件、检查记录 | -5 |  |
|  |  | 6 | 采用专有、专利技术的建设工程，未在设计文件中注明，并提出相应的保障工程质量生产安全措施的建议 | 设计文件、检查记录 | -5 |  |
|  |  | 7 | 设计单位资质和实际投入人员须与投标文件承诺一致，每发现一处不一致 | 考勤记录、合同、检查记录 | -3 |  |
|  |  | 8 | 在建设工程施工前，未按国家有关规定进行设计交底 | 设计交底记录 | -5 |  |
|  |  | 9 | 施工过程中设计问题未及时响应处理 | 问题处理记录、施工日志 | -2.5 |  |
|  |  | 10 | 因设计单位自身原因导致单项工程变更超预算10%，每发现一次 | 设计变更通知单、签章文件 | -3 |  |
|  |  | 11 | 设计变更程序不规范或资料出具不及时，每发现一处 | 设计变更资料 | -1 |  |
|  |  | 12 | 关键节点会议（如方案评审、施工图会审）缺席 | 会议签到表、影像资料 | -3 |  |
|  |  | 13 | 未按时提交会议纪要或落实会议决议 | 会议纪要、决议落实记录 | -1 |  |
|  |  | 14 | 未按要求参与工程验收工作 | 验收记录 | -5 |  |
|  |  | 15 | 验收整改意见逾期未回复 | 验收记录、整改通知单、回复记录 | -2.5 |  |
|  |  | 16 | 项目完成后，设计文件未归档保存或归档延误超过30天 | 归档记录、档案清单 | -2.5 |  |
|  |  | 17 | 归档文件资料不齐全，缺失关键图纸或概算书 | 归档资料 | -1.5 |  |
|  |  | 18 | 不按规定编制并提交设计工作总结报告 | 工作总结报告、检查记录 | -2.5 |  |
|  |  | 19 | 不按规定在设计文件上盖章签字或盖章签字不全 | 设计文件、检查记录 | -1.5 |  |
|  |  | 20 | 各级农业农村部门检查每通报1处问题（此项最多扣10分） | 检查通报文件 | -2 |  |
|  |  | 21 | 违反《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》，及时纠正，未造成质量安全事故或其他严重后果 | 整改报告、检查记录 | -3 |  |
|  |  | 22 | 违反《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》，虽既成事实，但未造成质量安全事故或其他严重后果 | 检查记录、认定文件 | -5 |  |
|  | 其他行为 | 1 | 在设计中指定建筑材料、建筑构配件的生产厂等供应商 | 设计文件、检查记录 | -10 |  |
|  |  | 2 | 不按规定执行行政处罚决定 | 行政处罚文件 | -10 |  |
|  |  | 3 | 其他不良行为 | / | -2 |  |
| 3.1 勘察设计单位信用评价指标（农田工程） |  |  |  |  |  |  |
| 行为类别 | 信息类别 | 序号 | 行为描述 | 评价文件 | 分值 | 满分 |
| 优良行为 | 优良行为信息 | 1 | 获得党中央、国务院功勋、荣誉、表彰 | 相关表彰文件(自获奖当年起算，有效期3年) | 20 | 20 |
|  |  | 2 | 获得省委、省政府或农业农村部表彰 | 相关表彰文件(自获奖当年起算，有效期3年) | 15 |  |
|  |  | 3 | 获得国家级优秀工程勘察设计奖 | 获奖证书(自获奖当年起算，有效期3年) | 15 |  |
|  |  | 4 | 获得国家级科技进步奖 | 获奖证书(自获奖当年起算，有效期3年) | 15 |  |
|  |  | 5 | 获得省部级优秀工程勘察设计奖 | 获奖证书(自获奖当年起算，有效期3年) | 10 |  |
|  |  | 6 | 获得省级科技进步奖 | 获奖证书(自获奖当年起算，有效期2年) | 8 |  |
|  |  | 7 | 主编国家标准 | 正式发布的标准文本 | 8 |  |
|  |  | 8 | 主编地方标准、行业标准 | 正式发布的标准文本 | 4 |  |
|  |  | 9 | 参编地方标准、行业标准 | 正式发布的标准文本（列明参编单位） | 2 |  |
|  |  | 10 | 参编国家标准 | 正式发布的标准文本（列明参编单位） | 2 |  |
| 不良行为 | 资质与人员配置 | 1 | 设计单位资质和实际投入人员须与投标文件承诺一致，每发现一处不一致 | 投标文件、合同、社保记录 | -3 | 100 |
|  |  | 2 | 项目负责人、技术负责人等应参加初步设计评审等重要会议且须人、社保、证书合一。缺席每人次 | 会议签到表、人员证件、社保记录 | -2 |  |
|  |  |  | -人证不符每人次 |  | -2 |  |
|  |  | 3 | 未经建设单位同意更换项目负责人或技术负责人，每人次 | 人员变更审批记录 | -3 |  |
|  | 进度管理 | 1 | 未制定合理的设计进度计划或工作方案 | 设计进度计划、工作方案 | -3 |  |
|  |  | 2 | 未按合同或建设单位约定时间进场开展踏勘、测量工作，每延期1天 | 进场记录、踏勘测量报告 | -1 |  |
|  |  | 3 | 因设计单位自身原因未按合同约定时间节点提交阶段性成果（送审稿、审定稿等），每延期1天 | 成果提交记录、延期说明 | -2 |  |
|  |  | 4 | 初步设计评审后未按评审专家意见及时修改到位的-每发现一处未修改到位 | 评审意见、修改记录 | -1 |  |
|  |  |  | -每延期一天修改完成 |  | -1 |  |
|  | 设计文件质量 | 1 | 设计文本、图纸、概预算编制违反现行国家、地方、行业相关技术标准、规程、规范等 | 设计文件、初步设计评审意见 | 50（设计文件质量不设扣分分值，统一由初步设计评审专家评分，总分为50分） |  |
|  |  | 2 | 设计文本存在基础性错误（前后矛盾、规范引用错误、数据不一致等） |  |  |  |
|  |  | 3 | 设计成果资料，签字盖章不齐全 |  |  |  |
|  |  | 4 | 设计文本技术性错误（水量平衡计算、水力计算、结构计算、工程量计算等） |  |  |  |
|  |  | 5 | 设计图纸存在错、缺、漏项，图签、名称等不符合制图标准的，与现场（地形、原地面线等）不符 |  |  |  |
|  |  | 6 | 设计概预算编制依据不合理；主要材料单价选取不合理；二次转运费用考虑不合理；计算存在错项、漏项等 |  |  |  |
|  |  | 7 | 设计文本、图纸、概预算内容不一致 |  |  |  |
|  |  | 8 | 骨干沟渠、土地平整、高效节水、山塘、河坝、泵站等工程未进行测量或测量精度不满足规范要求 | 测量报告、精度检测记录、初步设计评审意见 |  |  |
|  |  | 9 | 项目选址不合规；技术方案不可行（治理措施、主要工程建设内容规划布局、建设标准、典型设计）；投资方案不可靠 | 选址报告、设计文件、初步设计评审意见 |  |  |
|  |  | 10 | 初步设计成果被评审为方案需进行重大调整、重新测绘 | 初步设计评审意见 |  |  |
|  | 设计变更 | 1 | 因设计单位自身原因导致单项工程变更 -超预算10%或5万-10万元，每发现一次 | 变更申请、预算审核文件 | -1 |  |
|  |  |  | -超预算10%且＞10万元，每发现一次 |  | -3 |  |
|  |  | 2 | 设计变更程序不规范或资料出具不及时，每发现一处 | 变更记录、时间节点 | -1 |  |
|  | 履约验收 | 1 | 接建设单位通知需设计代表到现场处理有关事项，未在48小时内到场处理，每发现一次 | 通知记录、到场时间 | -2 |  |
|  |  | 2 | 施工期间未经建设单位同意，设计单位更换设计代表，每发现一次 | 人员变更记录、审批文件 | -3 |  |
|  |  | 3 | 未按要求参与工程验收工作 | 验收签到表、记录 | -3 |  |
|  |  | 4 | 工程竣工验收时，设计单位不积极配合（签字、盖章）、提供竣工验收资料（设计相关），每发现一次 | 验收文件 | -2 |  |
|  |  | 5 | 工程竣工验收后，未编制并提交设计工作总结报告 | 总结报告 | -2.5 |  |
|  | 其他行为 | 1 | 不按规定执行行政处罚决定 | 行政处罚文件 | -10 |  |
|  |  | 2 | 其他不良行为 | / | -2 |  |
| 4.1 施工单位信用评价指标 |  |  |  |  |  |  |
| 行为类别 | 信息类别 | 序号 | 行为描述 | 评价文件 | 分值 | 满分 |
| 优良行为 | 优良行为信息 | 1 | 获得党中央、国务院颁发的功勋、荣誉或表彰 | 相关表彰文件(自获奖当年起算，有效期3年) | 20 | 20 |
|  |  | 2 | 获得省委、省政府或农业农村部表彰 | 相关表彰文件(自获奖当年起算，有效期3年) | 15 |  |
|  |  | 3 | 获得国务院颁发的农田建设相关科学技术奖 | 获奖证书(自获奖当年起算，有效期3年) | 15 |  |
|  |  | 4 | 获得国家优质工程奖、鲁班奖、詹天佑奖、大禹奖、农业农村部奖项或省长质量奖（均须为农业工程建设项目获奖） | 获奖证书(自获奖当年起算，有效期3年) | 15 |  |
|  |  | 5 | 获得省人民政府颁发的农业工程建设项目奖项 | 获奖证书(自获奖当年起算，有效期2年) | 10 |  |
|  |  | 6 | 获得省（区、市）科学技术厅（局）、科学技术奖励办公室颁发的农业工程建设项目相关科学技术奖 | 获奖证书(自获奖当年起算，有效期2年) | 8 |  |
| 不良行为 | 质量安全管理 | 1 | 未办理施工许可证、安全生产许可证擅自施工 | 施工许可文件或监督记录 | -10 | 100 |
|  |  | 2 | 施工许可证、安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续生产 | 施工许可文件或监督记录 | -5 |  |
|  |  | 3 | 按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗 | 岗位证书、检查记录 | -2.5 |  |
|  |  | 4 | 未在规定时限内提交相关资料配合办理开工备案、材料设备进场报验等手续 | 开工申请、开工令、报验单 | -2.5 |  |
|  |  | 5 | 特殊建设工程未经依法消防设计审查或审查不合格擅自施工 | 消防审查记录 | -2.5 |  |
|  |  | 6 | 项目经理设置不符合规定，或同时承接两个及以上项目 | 项目合同或人员记录 | -2.5 |  |
|  |  | 7 | 违反《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《中华人民共和国消防法》，及时纠正，未造成质量安全事故或其他严重后果 | 整改报告或检查记录 | -3 |  |
|  |  | 8 | 违反《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》，虽既成事实，但未造成质量安全事故或其他严重后果 | 检查记录、认定文件 | -5 |  |
|  |  | 9 | 未按要求对新工艺、新设备、新技术组织论证并投入使用的 | 技术论证文件 | -2.5 |  |
|  |  | 10 | 危大工程未进行验收；超过一定规模的危大工程未进行专家论证 | 验收记录或论证报告 | -5 |  |
|  |  | 11 | 工程竣工验收后，不向建设单位出具工程质量保修书或质量保修的内容、期限违反规定 | 工程质量保修书、检查记录 | -2.5 |  |
|  |  | 12 | 对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除 | 检查记录 | -2.5 |  |
|  |  | 13 | 未设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员或者危险性较大的专项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督 | 检查记录 | -2.5 |  |
|  |  | 14 | 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材 | 检查记录 | -2.5 |  |
|  |  | 15 | 因施工单位自身原因，发生一般质量事故或安全事故 | 事故调查报告 | -10 |  |
|  |  | 16 | 项目经理或项目技术负责人在监管部门检查时不在工程现场，每发生一次 | 考勤记录或检查报告 | -2.5 |  |
|  |  | 17 | 项目经理月度考勤出勤率不满足合同约定，履职不到位，每发生一次 | 考勤记录或检查报告 | -3 |  |
|  |  | 18 | 工程作业人员数量连续5天不能满足施工进度要求，每发生一次 | 考勤记录或检查报告 | -2.5 |  |
|  |  | 19 | 拒不执行工程监理单位有关工程质量和安全生产的指令；拒不执行相关建设主管部门及其工程质量和安全生产监督机构发出的整改或停止施工通知 | 监理通知单、停工单 | -20 |  |
|  | 劳动保障 | 1 | 以实物或有价证券等其他形式替代工资支付 | 工资支付记录 | -2 |  |
|  |  | 2 | 未有效落实分包单位农民工工资委托总承包单位代发 | 委托协议或支付记录 | -2 |  |
|  |  | 3 | 未使用实名制管理系统，或施工现场实名制管理系统考勤不达标 | 实名制系统记录 | -3 |  |
|  |  | 4 | 未落实农民工工资专用账户管理，每人次 | 专用账户证明 | -0.5 |  |
|  |  | 5 | 农民工因工资拖欠问题上访，每出现一次 | 信访记录 | -5 |  |
|  |  | 6 | 将农民工工资支付给不具备用工主体资格的单位或个人，未按规定发放到农民工本人，造成欠薪,每出现一次 | 支付凭证或欠薪证明 | -10 |  |
|  | 其他行为 | 1 | 不配合上级部门进行各项专项检查 | 检查记录 | -5 |  |
|  |  | 2 | 各级农业农村部门检查每通报1处问题（此项最多扣10分） | 检查通报文件 | -2 |  |
|  |  | 3 | 情形一：未按合同约定及时提交工程结算资料（提交资料不符合要求视为未提交）： - 延后3个月内 | 合同文件或评审记录 | -2 |  |
|  |  |  | - 延后6个月内 |  | -5 |  |
|  |  |  | - 延后6个月以上 |  | -10 |  |
|  |  |  | 情形二：审核过程中未及时补充资料或确认评审结果，每出现一次 |  | -2 |  |
|  |  | 4 | 未及时处理各类上访事件；未及时处理工人斗殴事件；不按规定施工造成扰民 | 事件处理记录或投诉报告 | -10 |  |
|  |  | 5 | 对主管部门、质量监督部门或建设单位提出的整改意见未能及时回复 | 整改通知及回复记录 | -3 |  |
|  |  | 6 | 不按规定整理工程档案；不按规定编制竣工图；不配合进行项目竣工验收 | 档案记录或验收报告 | -3 |  |
|  |  | 7 | 不按规定执行行政处罚决定 | 行政处罚文件 | -10 |  |
|  |  | 8 | 其他不良行为 | / | -2 |  |
| 4.2 施工单位信用评价指标（农田工程） |  |  |  |  |  |  |
| 行为类别 | 信息类别 | 序号 | 行为描述 | 评价文件 | 分值 | 备注 |
| 优良行为 | 优良行为信息 | 1 | 获得党中央、国务院功勋、荣誉、表彰 | 相关表彰文件(自获奖当年起算，有效期3年) | 20 | 20 |
|  |  | 2 | 获得省委、省政府或农业农村部表彰 | 相关表彰文件(自获奖当年起算，有效期3年) | 15 |  |
|  |  | 3 | 获得国务院颁发的农田建设相关科学技术奖 | 获奖证书(自获奖当年起算，有效期3年) | 15 |  |
|  |  | 4 | 获得国家优质工程奖、鲁班奖、詹天佑奖、大禹奖、农业农村部奖项及省长质量奖（均须为农业工程建设项目获奖） | 获奖证书(自获奖当年起算，有效期3年) | 15 |  |
|  |  | 5 | 获得省人民政府颁发的农业工程建设项目奖项 | 获奖证书(自获奖当年起算，有效期2年) | 10 |  |
|  |  | 6 | 获得省（区、市）科学技术厅（局）、科学技术奖励办公室颁发的农业工程建设项目相关科学技术奖 | 获奖证书(自获奖当年起算，有效期2年) | 8 |  |
| 不良行为 | 施工前期准备 | 1 | 施工单位资质和投入主要人员（项目负责人、技术负责人、专职安全员）须与投标文件承诺一致。每发现一处不一致 | 投标文件、合同、各级农业农村部门监督检查记录 | -3 | 100 |
|  |  | 2 | 施工单位未建立项目部 | 项目现场检查记录、管理制度文件 | -3 |  |
|  |  | 3 | 未制定项目管理制度或未上墙，项目建设进度、晴雨表等不齐全，每缺一项 | 项目现场检查记录、管理制度文件 | -1 |  |
|  |  | 4 | 施工单位项目部未组织对施工班组进行技术要点交底、安全生产教育培训和文明施工培训。每缺一项 | 培训记录、签到表、现场检查记录 | -2 |  |
|  |  | 5 | 施工单位未组织编制合理的施工组织设计，未组织与项目相匹配的人员、施工机械和合格原材料进场。每缺一项 | 施工组织设计文件、人员机械进场记录、材料检验报告 | -2 |  |
|  |  | 6 | 水泥、砂、卵石、预制构件等原材料及中间产品缺少出厂合格证、检验资料或检验资料不齐全。每缺一项 | 材料合格证、检验报告、现场抽样记录 | -2 |  |
|  | 现场管理 | 1 | 项目负责人、技术负责人、专职安全员每人每月有效考勤次数不得少于6次，且不得少于合同约定次数，每缺少一人次 | 合同文件、考勤记录 | -1 |  |
|  |  | 2 | 关键部位（如渠道软基础处理、塘坝坝体、卧涵管、河坝、电灌站、农电杆线及高效节水管网等）施工时，技术负责人不在场。每缺岗一次。 | 现场检查记录、各级农业农村部门监督检查记录 | -0.5 |  |
|  |  | 3 | 施工单位未制定安全生产隐患排查、检查制度；未按规定组织安全生产隐患排查和安全检查；安全生产检查记录无实质性内容或签字不完整；对自检的安全隐患不及时整改；对监理单位检查发现的隐患未按时整改并按时限回复，每发现一次 | 安全生产制度文件、检查记录、整改报告、监理通知单 | -0.5 |  |
|  |  | 4 | 施工现场各施工面未设置安全警示标识标牌；高边坡、水下、高空等作业不规范；用电安全间距、尺寸、架设不符合规定。每发现一处 | 现场检查记录、照片视频证据 | -0.5 |  |
|  |  | 5 | 因施工单位自身原因导致工期滞后，依据合同约定工期，单项工程每滞后一天 | 合同文件、进度计划、延误记录 | -0.5 |  |
|  |  | 6 | 因施工单位自身原因未能及时结清农民工工资，每发现一次 | 工资支付记录 | -3 |  |
|  |  | 7 | 未落实农民工工资专用账户管理，每人次 | 专用账户证明 | -0.5 |  |
|  |  | 8 | 农民工因工资拖欠问题上访，每出现一次 | 信访记录 | -5 |  |
|  |  | 9 | 项目施工完毕后，施工单位未对施工现场清理恢复，导致废弃渣石破坏正常农田耕作层。每发现一处。 | 现场检查记录、照片视频证据 | -3 |  |
|  | 工程质量 | 1.1 | 未按国家、地方、行业有关工程建设法律法规、技术标准、设计文件、合同文件和相关工序施工；擅自修改工程设计、偷工减料。每发现一处不符合下列要求： 砼渠：开挖中心线、高程、尺寸符合技术标准及设计要求；挖、填和修整严格控制渠道基槽断面高程、尺寸和平整度；勾缝和伸缩缝整齐；表面光洁平整顺直；密实度高；无缺边、蜂窝、麻面；渗水孔设置规范 | 设计文件、合同文件、施工记录、各级农业农村部门监督检查记录 | -1 |  |
|  |  | 1.2 | 浆砌渠：砌体表面平整；块石大小选用适当；勾缝光滑平整无穿孔；压顶表面光洁；直线平直、弯道光滑 |  | -1 |  |
|  |  | 1.3 | 砖砌渠：横平竖直，砂浆饱满，错缝搭接，接槎可靠 |  | -1 |  |
|  |  | 1.4 | 山塘：回填土密实、斜坡平整无塌陷；砼护坡强度、厚度、伸缩缝符合技术标准和设计要求；外部美观；隐蔽工程处置合理；卧涵管尺寸、管材符合技术标准及设计要求 |  | -1 |  |
|  |  | 1.5 | 田间道路：平整美观；砼厚度强度达到技术标准和设计要求；不起粉尘不露骨料；伸缩缝、路肩设置符合技术标准及设计要求；路面宽度符合技术标准及设计要求 |  | -1 |  |
|  |  | 1.6 | 土地平整：水田丘块平整度在±3cm以内；水浇地丘块平整度在±5cm以内；旱地丘块平整度在±10cm以内；采用耕作层剥离与回填、客土回填、细部平整等措施；农田有效土体厚度大于50cm；耕作层厚度大于25cm |  | -1 |  |
|  |  | 1.7 | 农田防护与生态环境保持工程：突出生态绿色环保理念，有科学合理措施和设施；农田防护林当年成活率≥95% |  | -1 |  |
|  |  | 1.8 | 农田输配电工程：按需配套满足规范要求的输配电设备及线路 |  | -1 |  |
|  |  | 1.9 | 泵站、河坝、管道（喷灌、滴灌、箱涵）、电灌站、机井及附属建筑物达到技术标准和设计要求，能够正常运行 |  | -1 |  |
|  |  | 1.10 | 内在质量：混凝土达到设计强度；预制构件装配搭接到位；土方回填压实度符合技术标准及设计要求；砌体工程断面尺寸符合要求，浆砌石无风化；砂浆强度符合要求、砌筑饱满；伸缩缝、排水孔设置符合要求；安装工程符合要求 |  | -1 |  |
|  |  | 2 | 未经建设单位、监理单位同意和批准，施工单位擅自变更项目。每发现一处 | 变更申请文件、批准记录、现场检查记录 | -3 |  |
|  |  | 3 | 项目需变更时，施工单位未及时办理变更或申报资料不符合要求。每发现一处 | 变更资料、现场检查记录 | -1 |  |
|  |  | 4 | 隐蔽工程覆盖前，施工单位应在隐蔽前48小时内通知监理单位和建设单位到场检查验收合格并做好记录。未及时报验或未经验收进入下一道工序。每发现一处 | 隐蔽工程验收记录、通知记录 | -2 |  |
|  |  | 5 | 对已完工且自检合格的单位、单项、单元工程，未及时向监理单位提出申请验收报告。每发现一次 | 验收申请记录、监理通知 | -1 |  |
|  |  | 6 | 因施工单位自身原因，工程存在质量问题，建设单位或监理单位签发整改通知后，未整改或整改不及时不到位。每发现一次 | 整改通知、整改报告、现场复查记录 | -2 |  |
|  |  | 7 | 施工过程中，各级农业农村部门监督检查发现工程质量问题。每发现一处 | 监督检查报告、问题清单 | -2 |  |
|  |  | 8 | 竣工验收时存在因施工质量问题须整改或返工。每发现一处 | 竣工验收报告、整改记录 | -1 |  |
|  | 工程资料 | 1 | 施工单位应做好施工日志；质量、进度、安全等目标控制管理台账；施工大事记录；会议记录；变更项目台账；施工月报；工程结算书及相关往来资料。每缺一项。 | 资料清单、归档记录 | -0.5 |  |
|  |  | 2 | 隐蔽工程验收记录不详实、缺少计量签证（须建设单位、监理单位、施工单位三方签证）资料或图片影像资料。每发现一处 | 验收记录、签证文件、影像资料 | -1 |  |
|  |  | 3 | 工程竣工验收后，不向建设单位出具工程质量保修书或质量保修的内容、期限违反规定 | 工程质量保修书、检查记录 | -5 |  |
|  |  | 4 | 施工单位未按要求报送工程进度款拨付申请资料、工程结算资料；工程量计量、结算资料不符合要求。每发现一次 | 申请资料、结算文件、审核记录 | -1 |  |
|  |  | 5 | 工程结算资料应在规定时间内提交财评审计签字，未在规定时间内提交或财评审定后未及时签字。每发现一次。 | 结算资料、财评报告、签字记录 | -3 |  |
|  | 其他行为 | 1 | 不按规定执行行政处罚决定 | 行政处罚文件 | -10 |  |
|  |  | 2 | 其他不良行为 | / | -2 |  |
|  | 5.1 监理单位项目履约评价指标 |  |  |  |  |  |
| 行为类别 | 信息类别 | 序号 | 行为描述 | 评价文件 | 分值 | 满分 |
| 优良行为 | 优良行为信息 | 1 | 获得党中央、国务院功勋、荣誉、表彰 | 相关表彰文件(自获奖当年起算，有效期3年) | 20 | 20 |
|  |  | 2 | 获得省委、省政府、农业农村部表彰 | 相关表彰文件(自获奖当年起算，有效期3年) | 15 |  |
|  |  | 3 | 获得国务院颁发的农田建设相关科学技术奖 | 获奖证书(自获奖当年起算，有效期3年) | 15 |  |
|  |  | 4 | 获得国家优质工程奖、鲁班奖、詹天佑奖、大禹奖、农业农村部奖项及省长质量奖，均须为农业工程建设项目获奖 | 获奖证书(自获奖当年起算，有效期3年) | 15 |  |
|  |  | 5 | 获得省人民政府颁发的农业工程建设项目奖项 | 获奖证书(自获奖当年起算，有效期2年) | 10 |  |
|  |  | 6 | 获得省（区、市）科学技术厅（局）、科学技术奖励办公室颁发的农业工程建设项目相关科学技术奖 | 获奖证书(自获奖当年起算，有效期2年) | 8 |  |
| 不良行为 | 资质及合同管理 | 1 | 未按规定及时办理资质证书变更手续 | 资质证书 | -5 | 100 |
|  |  | 2 | 资质证书超出有效期 | 资质证书 | -10 |  |
|  |  | 3 | 未在规定时限内签订监理合同 | 监理合同 | -10 |  |
|  |  | 4 | 合同备案登记延误超过15个工作日 | 备案记录 | -5 |  |
|  | 质量安全管理 | 1 | 工程项目监理人员配备达不到规定要求或人员不到位，每发现一处 | 监理机构成立文件、履约考勤 | -3 |  |
|  |  | 2 | 监理人员同时在两个及以上项目任职，每发现一处 | 履约考勤、检查记录 | -5 |  |
|  |  | 3 | 同意未依法取得施工许可证或开工报告的工程施工；对未依法取得施工许可证或开工报告擅自施工的行为，未及时书面报告相关建设主管部门或其工程质量监督机构 | 施工许可文件或监督记录 | -5 |  |
|  |  | 4 | 未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查 | 施工组织设计审查记录 | -2.5 |  |
|  |  | 5 | 未查验进场施工单位和人员资质、资格 | 人员资质、检查记录 | -1 |  |
|  |  | 6 | 发现工程质量及安全生产隐患未及时书面通知施工单位整改或者停止施工 | 监理通知单、停工单 | -2 |  |
|  |  | 7 | 施工单位拒不执行监理发出的整改或者停止施工通知时，未及时书面报告相关建设主管部门或其工程质量和安全生产监督机构 | 监理通知单、停工单、监理报告 | -5 |  |
|  |  | 8 | 未按规定对预拌砂浆、预拌混凝土使用进行监理；对现场搅拌砂浆或混凝土，未有效制止或报告 | 监理日志、旁站记录、检查记录 | -2 |  |
|  |  | 9 | 对未办理质量监督等相关手续违规建设项目，未按规定向相关管理部门报告 | 监理报告、检查记录 | -2 |  |
|  |  | 10 | 未依照法律法规和工程建设强制性标准以及国家和省有关规定实施工程质量和安全生产监理，或者依法履行工程质量和安全生产监理职责不及时、不到位 | 监理通知单、检查记录 | -5 |  |
|  |  | 11 | 施工单位违反强制性标准的质量问题重复出现两次及以上，监理人员未予以制止、纠正或按规定报告 | 监理通知单、检查记录 | -10 |  |
|  |  | 12 | 项目总监未按规定组织验收，或缺席主要分部/竣工验收 | 验收记录 | -5 |  |
|  |  | 13 | 未编制危大工程监理实施细则、未对危大工程施工实施专项巡视检查、未参与组织危大工程验收、未建立危大工程安全管理档案 | 监理细则、巡视记录 | -3 |  |
|  |  | 14 | 未督促检查总包/分包单位主要管理人员在岗履职 | 考勤记录 | -2.5 |  |
|  |  | 15 | 未监督检查建筑起重机械使用情况 | 检查记录 | -2 |  |
|  |  | 16 | 总监理工程师在监管部门检查时不在工程现场，每发生一次 | 检查记录 | -2.5 |  |
|  |  | 17 | 监理工程师月度考勤出勤率不满足合同约定，履职不到位，每发生一次 | 考勤表 | -3 |  |
|  |  | 18 | 违反《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《中华人民共和国消防法》，及时纠正，未造成质量安全事故或其他严重后果 | 整改报告或检查记录 | -3 |  |
|  |  | 19 | 违反《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》，虽既成事实，但未造成质量安全事故或其他严重后果 | 检查记录、认定文件 | -5 |  |
|  |  | 20 | 未及时回复主管部门/质监站/建设单位的整改意见，每发生一次 | 整改回复单 | -2 |  |
|  | 其他行为 | 1 | 不配合上级部门专项检查 | 检查记录 | -5 |  |
|  |  | 2 | 各级农业农村部门检查每通报1处问题（此项最多扣10分） | 检查通报文件 | -2 |  |
|  |  | 3 | 违反国家有关规定指定工程材料、构(配)件、设备的生产厂家和供应商 | 检查记录 | -10 |  |
|  |  | 4 | 不按规定执行行政处罚决定 | 行政处罚文件 | -10 |  |
|  |  | 5 | 其他不良行为 | / | -2 |  |
| 5.2 监理单位信用评价指标（农田工程） |  |  |  |  |  |  |
| 行为类别 | 信息类别 | 序号 | 行为描述 | 评价文件 | 分值 | 满分 |
| 优良行为 | 优良行为信息 | 1 | 获得党中央、国务院功勋、荣誉、表彰 | 相关表彰文件(自获奖当年起算，有效期3年) | 20 | 20 |
|  |  | 2 | 获得省委、省政府、农业农村部表彰 | 相关表彰文件(自获奖当年起算，有效期3年) | 15 |  |
|  |  | 3 | 获得国务院颁发的农田建设相关科学技术奖 | 获奖证书(自获奖当年起算，有效期3年) | 15 |  |
|  |  | 4 | 获得国家优质工程奖、鲁班奖、詹天佑奖、大禹奖、农业农村部奖项及省长质量奖，均须为农业工程建设项目获奖 | 获奖证书(自获奖当年起算，有效期3年) | 15 |  |
|  |  | 5 | 获得省人民政府颁发的农业工程建设项目奖项 | 获奖证书(自获奖当年起算，有效期2年) | 10 |  |
|  |  | 6 | 获得省（区、市）科学技术厅（局）、科学技术奖励办公室颁发的农业工程建设项目相关科学技术奖 | 获奖证书(自获奖当年起算，有效期2年) | 8 |  |
| 不良行为 | 资质与人员配置 | 1 | 监理单位资质、实际投入人员（总监理工程师、专业监理工程师等）、监理机构组织架构、岗位设置及配备设施设备须与投标文件承诺一致，每发现一处不一致 | 投标文件、合同文件、各级人民政府农业农村部门监督检查报告 | -3 | 100 |
|  |  | 2 | 监理合同履约过程中，未经建设单位同意不得更换总监理工程师和专业监理工程师-更换总监理工程师，每更换一次 | 合同文件、人员变更记录、建设单位确认文件 | -3 |  |
|  |  |  | -更换专业监理工程师，每更换一次 |  | -2 |  |
|  |  | 3 | 总监理工程师、专业监理工程师每人每月有效考勤次数不得少于6次，并且不得少于合同约定次数；每缺少一人次 | 考勤记录、合同文件 | -1 |  |
|  |  | 4 | 现场监理员未实际到岗；每发现一次 | 现场检查记录、考勤资料 | -1 |  |
|  | 质量管控 | 1 | 监理单位应审查施工单位报送的用于工程的材料、设备、构配件的质量证明文件，并按照有关规定或建设工程监理合同约定，对用于工程的材料进行见证取样、平行检验-未对施工所用材料、设备进行检验的，每发现一次 | 合同文件、材料检验记录、各级人民政府农业农村部门监督检查报告 | -1 |  |
|  |  |  | -检验不合格但投入使用，而监理未发现或发现无作为的，每发现一次 |  | -1 |  |
|  |  | 2 | 监理单位未组织或未参与单元工程、重要隐蔽工程、单项工程、单位工程验收的；未验收或未签署验收意见，每发现一次 | 验收记录、监理日志 | -1 |  |
|  |  | 3 | 监理单位应对施工过程进行巡视，并对关键工序的施工过程进行旁站，填写旁站记录和保存施工影像资料；未对工程关键工序进行旁站或缺少旁站记录及施工影像资料的，每发现一次 | 旁站记录、施工影像资料 | -1 |  |
|  |  | 4 | 对于施工存在质量问题的-监理单位未发现问题，每发现一次 | 质量问题报告、监理通知单 | -3 |  |
|  |  |  | -发现了但未及时签发监理通知要求施工单位整改，每发现一次 |  | -2 |  |
|  |  | 5 | 施工过程中，各级农业农村部门监督检查发现工程质量问题。每发现一处 | 各级监督检查报告、问题整改记录 | -2 |  |
|  | 安全管控 | 6 | 未对施工现场进行安全因素分析和安全风险识别的，每发现一次 | 安全评估报告、合同文件 | -1 |  |
|  | 进度管控 | 7 | 监理单位未对工程施工整体进度情况进行监督和动态分析的 | 合同文件、监理规划、进度报告 | -3 |  |
|  |  | 8 | 监理单位对滞后10天-19天的工程内容，无提前报告和分析的，每发现一次 | 进度分析报告、监理日志 | -2 |  |
|  |  | 9 | 出现进度滞后20天-29天的工程内容，监理未提前制定针对性措施并介入管理的，每发现一次 |  | -3 |  |
|  |  | 10 | 出现进度滞后30天以上，且监理未提前重点报告和介入管理的，每发现一次 |  | -5 |  |
|  | 投资管控 | 11 | 监理单位未核实施工单位报送的工程量和工程款支付申请；每发现一次 | 工程款支付记录、建设单位审核文件 | -2 |  |
|  |  | 12 | 对未经质量验收合格的工程量或不符合施工合同约定的工程量，监理单位未拒绝计量该部分工程量和该部分的工程款支付申请；每发现一次 | 工程量计量记录、验收报告 | -2 |  |
|  | 协调管控 | 13 | 监理单位在工程施工期间-未对参建各方进行全面协调的，每发现一次 | 协调会议纪要、建设单位反馈 | -2 |  |
|  |  |  | -有沟通协调但效率、及时性不佳的，每发现一次 |  | -1 |  |
|  | 监理资料 | 1 | 未编制监理规划 | 监理规划文件 | -5 |  |
|  |  | 2 | 监理规划中未明确项目监理机构的工作目标，确定具体的监理工作制度、内容、程序、方法和措施，不具有指导性和针对性，每缺一项； |  | -0.5 |  |
|  |  | 3 | 未编制监理细则 | 监理细则文件 | -5 |  |
|  |  | 4 | 监理细则内容不齐全或针对性不强，每发现一处 |  | -0.5 |  |
|  |  | 5 | 监理日志和监理月报不能反映施工现场实际情况，每发现一处 | 监理日志、监理月报 | -0.5 |  |
|  |  | 6 | 监理过程、验收资料包括但不限于以下：（1）勘察设计文件、建设工程监理合同及其他合同文件；（2）设计交底会议纪要；（3）施工组织设计、（专项）施工方案、施工进度计划报审文件资料；（4）施工控制测量成果报验文件资料；（5）总监理工程师任命书、开工令、工程暂停令、复工令、开工/复工报审文件资料；（6）工程材料、设备、构配件报验文件资料；（7）见证取样和平行检验文件资料；（8）工程质量检查报验资料及工程有关验收资料；（9）工程变更、工程延期文件资料；（10）工程计量、工程款支付文件资料；（11）监理通知、工作联系单与监理报告；（12）监理例会、专题会议等会议纪要；（13）旁站记录；（14）工程质量评估报告及竣工验收监理文件资料；（15）监理工作总结；每缺一项 | 监理档案资料、验收记录 | -1 |  |
|  | 其他行为 | 1 | 不按规定执行行政处罚决定 | 行政处罚文件 | -10 |  |
|  |  | 2 | 其他不良行为 | / | -2 |  |
| 6.1 检测机构信用评价指标 |  |  |  |  |  |  |
| 行为类别 | 信息类别 | 序号 | 行为描述 | 评价文件 | 分值 | 满分 |
| 优良行为 | 优良行为信息 | 1 | 获得党中央、国务院功勋、荣誉、表彰 | 相关表彰文件(自获奖当年起算，有效期3年) | 20 | 20 |
|  |  | 2 | 获得省委、省政府或农业农村部表彰 | 相关表彰文件(自获奖当年起算，有效期3年) | 15 |  |
| 不良行为 | 质量安全 | 1 | 未按照合同规定投入项目管理及检测人员-缺少项目负责人 | 项目人员名单、合同文件 | -2 | 100 |
|  |  |  | 缺少一般检测技术人员 |  | -1 |  |
|  |  | 2 | 使用不符合条件的检测人员或不满足检测要求的仪器设备 | 人员资质证书、设备校准记录 | -10 |  |
|  |  | 3 | 检测频率不满足规范或合同要求 | 检查报告、检查记录 | -3 |  |
|  |  | 4 | 检测原始记录不全、结论不准确、报告不完整或未按规定在检测报告上盖章签字，每发现一处 | 检测原始记录、检查报告 | -2 |  |
|  |  | 5 | 检测结果不合格项-未建立台账 | 不合格项台账、上报记录 | -2 |  |
|  |  |  | 建立台账后未登记，每漏1项 |  | -0.5 |  |
|  |  |  | 未按规定上报不合格项，每发现一次 |  | -3 |  |
|  |  | 6 | 未在检测阶段按照规定参加项目相关会议，每发现一次 | 会议通知、会议签到表 | -2 |  |
|  |  | 7 | 未按规范和有关规定要求出具检测试验数据、报告 | 检测报告 | -5 |  |
|  |  | 8 | 不按规定接受建设主管部门及工程质量监督机构的监督检查 | 监督检查记录 | -10 |  |
|  |  | 9 | 对各级监督机构或监理工程师提出的检查意见整改未闭合，每发现一处 | 整改报告、监督检查记录 | -2 |  |
|  |  | 10 | 未及时配合建设单位进行工程验收 | 验收记录、建设单位反馈 | -5 |  |
|  |  | 11 | 档案资料管理混乱，造成检测数据无法追溯 | 归档记录 | -5 |  |
|  |  | 12 | 项目竣工后未按时提交检测报告等归档资料 | 竣工验收文件 | -3 |  |
|  |  | 13 | 工程建设中出现质量事故时，在业主方通知后未第一时间到现场协助事故分析及技术服务 | 事故报告、现场记录 | -5 |  |
|  |  | 14 | 受到各级农业农村部门通报批评或行政处罚 | 检查通报文件、行政处罚文件 | -5 |  |
|  | 其他行为 | 1 | 违反国家有关规定推荐或监制建筑材料、构（配）件和设备 | 检查记录 | -10 |  |
|  |  | 2 | 不按规定执行行政处罚决定 | 行政处罚文件 | -10 |  |
|  |  | 3 | 其他不良行为 | / | -2 |  |
| 备注： 1. 优良信用信息加分评价中的获奖、表彰、标准编制均指在湖南省内农业工程建设项目相关。同一企业的同一类别行为或同一工程项目的同一性质良好信息具有不同级别的，按最高级别标准加分，不作累计加分； 2. 优良信息加分最高不得超过20分； 3. 不良行为扣分指标中，同一企业的同一事项涉及多个扣分标准的，按照扣分最高标准执行，不作累计扣分。 |  |  |  |  |  |  |

附件3：市场主体信用评价文书参考式样

湖南省农业工程建设领域

市场主体严重不良行为记录告知书

编号：

：

经调查，你公司（单位）在    （***项目建设）          中

存在                           等严重不良行为，依据《湖南省工程建设项目招标投标信用评价管理办法》《湖南省农业工程建设领域市场主体信用评价管理办法（试行）》，拟记录你公司（单位）严重不良行为一次。

你单位收到本告知书后如有异议，可在五日内向  （我局）    提出书面陈述或申辩，并提供相关证据和资料。无正当理由逾期提出陈述、申辩的，视为无异议。

特此告知。

（**农业农村局）

年        月       日

签收人                         送达人          、

签收日期      年     月    日

注：各级农业农村部门可参照式样制定本单位严重不良行为记录告知书。

湖南省农业工程建设领域

市场主体严重不良行为记录认定书

编号：

：

经调查核实，你公司（单位）在    （***项目建设）

中，存在                           等严重不良行为，依据《湖南省工程建设项目招标投标信用评价管理办法》《湖南省农业工程建设领域市场主体信用评价管理办法（试行）》，决定记录你单位严重不良行为一次。

特此告知。

（**农业农村局）

年        月       日

签收人                         送达人          、

签收日期      年     月    日

注：各级农业农村部门可参照式样制定本单位严重不良行为记录认